项目名称：南川区兴隆镇稻田边边农业产业园移民后期扶持工程

- 公开竞价比选文件

- 比   选   人：重庆市南川区兴隆镇人民政府

比选代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司

二〇二五年五月

目　录

第一章 公开竞价比选公告	1

第二章 报名人须知	3

第三章 择优评审办法	9

第四章 合同条款	11

第五章 工程量清单	12

第六章 图纸	13

第七章《技术文件》格式	14

# 第一章  公开竞价比选公告

南川区兴隆镇稻田边边农业产业园移民后期扶持工程

公开竞价比选公告

1．比选条件

本公开抽选项目南川区兴隆镇稻田边边农业产业园移民后期扶持工程已由重庆市南川区发展和改革委员会以南川发改委发[2024]559号批准建设，建设资金来自大中型水库后期移民扶持资金及其他财政性资金，出资比例为100%，比选人为重庆市南川区兴隆镇人民政府。现对该项目施工采用（择优+竞价）方式进行公开竞价比选。

2．项目概况与发包范围

2.1建设地点：重庆市南川区兴隆镇永福村

2.2项目概况与建设规模：农产品展示及接待中心改建及新建，新建加工厂、玻璃大棚，设备购置及安装；研学基地建设地面铺装、新建生态溪沟，新建木结构动物圈舍、木长亭，成品玻璃大棚购置及安装、成品草垛购置堆放，乔木、灌木、草坪栽植等。

2.3本次公开比选项目合同估算金额：337.481545万元；

2.4发包范围：本次竞价比选活动比选人所提供施工设计图所示范围的全部内容以及工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

2.5工期要求：120日历天；

缺陷责任期要求：12个月。

3．报名人资格要求

3.1本次公开竞价比选要求报名人须具备以下条件：

3.1.1本次公开竞价比选要求报名人具备的资质条件：须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2报名人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，中选后承诺提供项目经理、技术负责人、其他管理和技术人员资质及养老保险等证明材料。

3.2 本次比选不接受联合体投标。

4.  比选文件的获取

4.1 本公开竞价比选项目采用全流程电子招投标，报名人在报名前可在南川区限额以下工程建设项目电子交易系统下载比选文件、工程量清单、电子图纸等资料。

4.2 报名人有疑问的可按本公告所列比选人联系方式向比选人提出。

4.3 比选人应于项目比选时间前1个工作日在南川区限额以下工程建设项目电子交易系统发布补遗和澄清，发布补遗的应重新计算公告时间。

5.比选时间

自本公开竞价比选公告发布之日起5个工作日后截止报名并抽取。

6.联系方式

比选人：重庆市南川区兴隆镇人民政府

地  址：重庆市南川区兴隆镇兴星支路8号

联系人：王茂林

电  话：15123377152

比选代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司

地  址：重庆市渝中区邹容路 131号世贸大厦41楼4101室

联系人：周老师

电  话：13896602590

日期：2025年5月14日

- 第二章 报名人须知

报名人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 比选人 | 比选人：重庆市南川区兴隆镇人民政府 地 址：重庆市南川区兴隆镇兴星支路8号 联系人：王茂林 电 话：15123377152 |
|  | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司 地 址：重庆市渝中区邹容路 131号世贸大厦41楼4101室 联系人：周老师 电 话：13896602590 |
|  | 项目名称 | 南川区兴隆镇稻田边边农业产业园移民后期扶持工程 |
|  | 建设地点 | 重庆市南川区兴隆镇永福村 |
|  | 资金来源 | 大中型水库后期移民扶持资金及其他财政性资金 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 本次竞价比选活动比选人所提供施工设计图所示范围的全部内容以及工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。 |
|  | 工期 | 计划工期：120日历天 （具体以合同签订为准） |
|  | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
|  | 报名人资质条件 | 本工程竞价比选实行资格后审，报名人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 （2）具备有效的营业执照。 （3）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证, 企业主要负责人具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 备注：合同签订时提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.项目经理：1人 拟派的项目经理必须已在报名人本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。 备注：合同签订时提供拟派项目经理建造师注册证、身份证及养老保险证明材料。 3.技术负责人：1 人 拟派的技术负责人应具有工程类中级及以上职称。 备注：合同签订时提供有效的拟派技术负责人身份证、职称证及养老保险证明材料。 4.其他管理和技术人员要求： 合同签订时向比选人提供参与本项目其他管理和技术人员名单，并附相应人员的身份证、执业资格证、职称证书、社保缴费证明等证明材料作为投标书附件并作为合同文件的组成部分。如果在合同签订时，不能向比选人提供上述材料（除不可抗力因素），视为放弃中选候选人资格。 特别说明： （1）报名人须对上述1～4条提供的相关证明材料真实性负责。本项目实行中选后审查资料，报名人在竞价当天无需到达现场提交报名文件，中选人收到中选通知书后3个工作日内，需按照比选文件的要求提供上述相关证明材料进行核查。若在合同签订前发现中选人提供了虚假资料，比选人有权取消其中选资格，比选人有权报监督部门按照《重庆市南川区限额以下工程建设项目发包管理实施办法（试行）》规定处理。 （2）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、技术负责人的养老保险证明期限为2024年 11 月至 2025 年 4 月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，由报名人自行踏勘。 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 构成 《公开竞价比选文件》的其他材料 | 比选人发出的澄清更正及补遗书 |
|  | 比选人对 《公开竞价比选文件》提出疑问的截止时间 | 报名人在收悉 《比选文件》后，应仔细检查 《比选文件》的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在公告规定的时间前以书面材料的形式将质疑内容送至比选人。 |
|  | 比选人对 《公开竞价比选文件》澄清的截止时间 | 比选人应在比选公告规定的时间前，在南川区限额以下工程建设项目电子交易系统发布更正公告或澄清文件。 |
|  | 投标（公开竞价）截止时间 | 详见公开竞价比选公告 |
|  | 投标报价 | - 1.报名人的投标报价应是本章报名人须知前附表第8项中所述的本项目招标范围内的全部工作内容的投标报价。 - 2.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 - 3.报名人应按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。报名人的投标报价应是本章报名人须知前附表第8项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以报名人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 - 4.报名人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。报名人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。报名人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 5.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），报名人不得修改。 6.安全文明施工费： 6.1根据重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）。安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 6.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）的相关规定和费用标准单列计算。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报。 7.材料价格参照《重庆工程造价信息》2025年3期2月份南川区材料价格信息价及中心城区材料价格信息价，信息价没有的市场询价进行自主报价。 人工价格参照《重庆工程造价信息》2025年1期2024年四季度重庆市建设工程人工信息价中渝西片区南川区人工信息价进行自主报价。 8、本工程招标将设置投标报价最高限价为3374815.45元，其中安全文明施工费为87187.11元，各报名人的投标报价及工程量清单报价不得高于比选人公布的最高限价，否则，将被认定为否决投标处理。 注：报名时报名人只需填报投标总报价，中选人在合同签订前提交一份与投标总报价一致的已标价的工程量清单。 |
|  | 《技术文件》 格式要求 | 编制《技术文件》时，不得对第七章“ 《技术文件》格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由择优小组作否决投标处理。 |
|  | 《技术文件》 编制要求 | 电子投标文件技术不设封面；择优比选《技术方案》采用暗标评审，整个《技术方案》均不得出现白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与报名人企业有关的任何信息；《技术方案》文本部分的文字采用四号仿宋字体，文本部分采用A4页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采用A3或A4页面；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其《技术方案》符合性评审不合格，不具备择优资格。技术方案内容原则上不超过200页。 |
|  | 《技术文件》的份数 | PDF版电子文件1份，以附件形式上传。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天（从提交 《技术文件》截止日起计算） |
|  | 履约保证金 | （1）履约担保的形式：现金或保函； （2）履约担保的金额：中标合同金额的5%； （3）履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。 （4）履约担保的期限：自乙方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起至甲方签发或应签发工程接收证书之日止自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还时间：合同工程完工证书颁发后28天内退还。 |
|  | 低价风险担保 | （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函； （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，红名单中的中选人低价风险担保金额为应提交金额的50%；中选人是否属于红名单以低价风险担保书面通知书落款时间当日信用状况查询结果为准； （3）低价风险担保的提交时间：从中选通知书发出之日起 7个工作日内； （4）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至工程竣（交）工验收合格之日止。 （5）低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣（交）工验收合格后14天内退还，合同履行期间允许承包人用符合要求的银行保函进行置换；采用银行保函的，工程竣（交）工验收合格后14天内退还。 |
|  | 工程款支付 | 本工程无预付款 按照工程进度委托区水利局拨付，完工后支付到80%，竣工验收合格后经第三方审核结算后支付剩余的20%；施工方缴纳结算金额的3%作为质量保证金，工程质保期壹年（以验收时间为准），满壹年无质量争议后无息退还质保金。 |
|  | 比选代理服务费 | 代理服务费金额参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）与《发改价格【2011】534号》文件规定标准，由中选人在领取中选通知书一次性支付给比选代理公司。 |

- 择优评审办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 择优办法及程序 | 一、本次评标采用择优+比价方式评审。 1、如果有效报名单位10家及以下，则所有有效报名单位均参与择优+比价； 2、如果有效报名单位不足3家则比价失败； 3、如果有效报名单位10家以上则比选人可以从报名单位择优选择10家参与择优+比价。 二、择优小组按照“本章第3款技术部分择优”要求，按技术方案评审得分由高到低排序，选择前10名进入报价比价。 |  |  |
| 2 | 择优小组的组建 | 由比选人邀请相关技术和经济类专家组成，参与本项目“技术部分”择优评审。 |  |  |
| 3 | 技术部分 择优 | 技 术 方 案 评 审 30分 | 内容完整性和编制水平 | 4分 编制要点：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，施工总进度计划合理，综合措施科学。 优得4分—3.0分；良得3.0分（不含）—2.0分；一般得2.0分（不含）—1.0分；差得1.0分（不含）—0分。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 | 8分 编制要点：对工程认识深刻、表述全面准确，施工总体布置合理，图示清晰、相互干扰小，满足施工条件要求，施工关键技术符合设计及相关规范，施工工艺把握准确。 对施工现场环境和设备、材料 堆放场地、交通情况等有充分的了解，并对施工重要节点进行叙述，结合重要节点工程， 进行详细的分析并提出切实可行的施工技术措施。 优得8分—6.0分；良得6.0分（不含）—4.0分；一般得4.0分（不含）—2.0分；差得2.0分（不含）—0分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 4分 编制要点： 质量管理体系完善、健全，工程质量保证计划全面细致、措施具体，责任到人。 优得4分—3.0分；良得3.0分（不含）—2.0分；一般得2.0分（不含）—1.0分；差得1.0分（不含）—0分。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 4 分 编制要点：建立施工安全保障体系，施工现场管理人员安全生产职责明确，施工安全保证目标明确，针对工程特点，周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施。 优得4分—3.0分；良得3.0分（不含）—2.0分；一般得2.0分（不含）—1.0分；差得1.0分（不含）—0分。 |
|  |  |  | 环境保护管理体系措施 | 3 分 编制要点：对施工现场环境保护管理体系措施完善、健全，对施工现场周围环境污染的保护措施得力，具体。 优得3分—2.2分；良得2.2分（不含）—1.5分；一般得1.5分（不含）—0.7分；差得0.7分（不含）—0分。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 | 4 分 编制要点：总进度计划是否满足招标文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠。 优得4分—3.0分；良得3.0分（不含）—2.0分；一般得2.0分（不含）—1.0分；差得1.0分（不含）—0分。 |
|  |  |  | 资源配备计划与先进性 | 3 分 编制要点：投入本工程施工的机具和设备，劳动力能满足施工需要，投放人员、计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 优得3分—2.2分；良得2.2分（不含）—1.5分；一般得1.5分（不含）—0.7分；差得0.7分（不含）—0分。 |
| 4 | 推荐中标候选人 | 择优选取合格的报名人中，系统将按照报价由低到高的顺序排序，取比价排序前3名报名人为中标候选人，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |  |

- 合同条款及格式

施  工  合   同

发包方：重庆市南川区兴隆镇人民政府

承包方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定，经双方充分协商、达成一致，订立本合同。

一、工程名称：南川区兴隆镇稻田边边农业产业园移民后期扶持工程

二、工程地点：兴隆镇永福村5、6社   

三、工程范围：发包人提供的本工程施工图中所示范围的全部内容以及招标答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、甲方现场明确等相关内容 （详见施工图和工程量清单）。

四、合同工期

计划开工日期：   年 月  日。

计划竣工日期：   年   月  日。

工期总日历天数：     天（以签订合同之日起算）。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

五、资金来源：大中型水库移民后期扶持项目资金

六、合同金额：

七、履约担保

1、承包人是否提供履约担保：提供。

2、承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或保函；

（2）履约担保的金额：中标合同金额的5%；

（3）履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自乙方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起至甲方签发或应签发工程接收证书之日止自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：合同工程完工证书颁发后28天内退还。

八、发包方权利及义务

1．负责在合同签订后向承包方移交一套完整的工程设计施工方案及设计图纸；

2．检查承包方施工工序、质量，督促施工进度；

3．开展工程竣工验收、工程价款结算资料审查；

九、承包方权利及义务

1．严格按图施工，保证工程进度，确保工程施工质量，按时完成施工任务；

2．做好施工现场安全管理，落实安全措施，配备安全设施、设备、器材，按安全施工管理规范设置安全标识标牌，组织施工安全教育及购买工伤保险等；

3．本工程质保期应按照招标文件要求，在此期间出现质量问题，由承包方全权负责，并承担相应费用；

4．负责按要求编写工程竣工资料，配合发包方、监理方处理施工中出现的相关问题；

5．施工过程中，自觉接受甲方的质量监督，对发包方或监理方提出的质量整改要求及合理化建议，承包方须主动配合整改，积极采纳。

6．在重要工序及隐蔽工程完工后，承包方必须按至少提前24小时通知发包方和监理方到场，需经发包方和监理方验收后方可进行下一道工序施工，并义务对施工过程中的每个工序留取影像资料，坚决杜绝“先斩后奏”或“事后补救”等情况发生。

7．施工中所用的各种建筑材料及设备等，必须符合相关技术规范要求，不得使用假冒伪劣产品或擅自变更建筑材料材质、规格、型号。

十、安全责任约定

1．乙方应严格按照国家法律、法规的有关安全操作规程施工，做好施工时的安全警戒工作，采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑及施工人员的安全。

2．承包方在组织施工过程中，发生安全事故，概由承包方承担一切责任，与甲方无关。

3．乙方聘用、安排的人员发生的伤、残、亡等，均由乙方自行承担法律责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

4．乙方或乙方聘用、安排的人员造成甲方人员或其他任何个人人身损害时，均由乙方自行承担法律责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

5．乙方或乙方聘用、安排的人员造成甲方或其他任何单位、个人财产损失时，均由乙方自行承担法律责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

6．如本合同约定或应由乙方承担的费用而由甲方支付、承担时，甲方有权向乙方追偿，乙方不得以任何理由、方式拒不支付。

十一、工程质量及验收

按照工程实施方案、施工图纸及工程量清单所明确的施工内容、范围、质量要求施工，并达到合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

工程验收，按照国家现行相关验收标准和合同约定验收标准执行。

十二、工程款支付方式

本工程无预付款

按照工程进度委托区水利局拨付，完工后支付到80%，竣工验收合格后经第三方审核结算后支付剩余的20%；施工方缴纳结算金额的3%作为质量保证金，工程质保期壹年（以验收时间为准），满壹年无质量争议后无息退还质保金。

工程结算金额以审核部门审定结果为准。

十三、本工程竣工结算原则：

结算总价=固定综合单价x实际发生工程量±工程设计变更及新增(减)项目价款调整+措施费(安全文明施工费除外)+安全文明施工费+税金+规费+合同约定的其他费用。

工程量的确认：按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等专业工程工程量计算规范规定的计量规则及验收合格的工程量据实结算。

3、具体结算办法如下：

3.1工程量清单结算价：

①合同中标清单分部分项的综合单价包干，新增清单综合单价结算按照国家技术和经济规范及标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》(CQYLLHDE-2018)、2018《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》及其配套文件为依据进行组价下浮确定综合单价（以招标最高限价与合同价中标清单总价下浮比例下浮）；

②新增清单中材料费：投标报价中有的按其执行，没有的参照施工同期南川区城乡建委发布的《南川区主要建筑材料价格信息》执行，缺项的按施工同期重庆市建设工程造价管理总站发布《重庆工程造价信息》公布的信息价，造价信息都没有的材料，由承、发包双方参照当地市场行情询价核定确定。

③新增清单中人工费：投标报价中有的按其执行，没有的按施工同期重庆市建设工程造价管理总站发布重庆工程造价信息》人工信息价。

④措施费：措施项目费中组织措施费（除安全文明施工费外），采用总价包干，结算时不作调整。技术措施费实行综合单价包干，结算时按实计算。

⑤安全文明施工费：按渝建[2014]25号文与渝建管[2024]38号文的相关规定进行结算。规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

⑥税金按重庆市住房和城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2019〕143号规定执行，如国家有新规定的按最新规定执行。

十四、违约责任

1．承包方不服从设计单位、监理单位、跟审单位及发包方现场管理的，按1000元/次违约金在工程款中直接扣除或者另行要求乙方支付。

2．发生工期延误的，每逾期1天，按5000元/天违约金在工程款中直接扣除或者另行要求乙方支付（经发包方同意同意延期的除外）。

3．承包方未经发包方同意，不得擅自变更项目主要管理人员，一经发现，按10000元/次·人违约金在工程款中直接扣除或者另行要求乙方支付。

4．现场使用未经设计单位、监理单位、跟审单位及发包方确认的材料，一经发现，整个项目的该类材料不予计价。

以上违约金和不计价材料款，结算时由发包方从工程款中一次性扣除。

十五、双方承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性比选形式签订合同的，双方不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、争议解决方式

本合同在执行过程中发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的，双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。除争议事项外，其余条款双方仍应按合同约定继续履行。

十八、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十九、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

社会信用代码：                 社会信用代码：  

地  址：                         地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                       账  号：

## 第五章  工程量清单

详见挂网附件

# 第六章 图纸

详见挂网附件

# 第七章《技术文件》格式

电子投标文件技术不设封面；择优比选《技术方案》采用暗标评审，整个《技术方案》均不得出现白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与报名人企业有关的任何信息；《技术方案》文本部分的文字采用四号仿宋字体，文本部分采用A4页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采用A3或A4页面；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其《技术方案》符合性评审不合格，不具备择优资格。技术方案内容原则上不超过200页。

目  录

[提示：目录由报名人自行编制]