建设工程施工合同

工程名称：  2025年南川区民主镇文福村渔菜共生项目

工程地址:   南川区民主镇文福村7社

甲方（发包人）：  重庆市南川区民主镇人民政府

乙方（承包人）：

合同协议书

甲方（发包人）：重庆市南川区民主镇人民政府

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年南川区民主镇文福村渔菜共生项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2025年南川区民主镇文福村渔菜共生项目 。

2.工程地点：重庆市南川区民主镇文福村7社

3.工程立项批准文号：南川农委发〔2024〕178号。

4.资金来源：市级财政衔接资金。

5.工程内容： 发展渔菜共生产业20亩，采购安装相关浮床浮岛设备4600平方米，采购安装淡水养殖增氧设施设备1套，新建生产便道550米，修建安全护栏800米，修建堡坎150立方米，采购安装渔业捕捞设施设备、垂钓及捕鱼管护平台10个，修建排水设施等配套设施，设计变更（含工程洽商或技术核定单）以及甲方的临时施工指令为准。

二、合同工期

计划开工日期：2025年    月    日。

计划竣工日期：2025年    月   日。

工期总日历天数：2025年12月之前完工，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到甲方使用要求，一次性达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定签约合同价为：

暂定合同价为：人民币（大写） 捌拾万元整 (小写：¥：800000元)；

- 合同价格形式： 工程结算金额经甲方委托的第三方结算审核金额为准结算 。

- 甲方发出中标通知书后且施工合同签订之前乙方须向甲方提交履约保证金80000元（人民币大写：捌万元整），甲方在工程验收竣工合格后10个工作日内无息退还履约保证金；乙方在竣工验收合格后向甲方缴纳合同金额的3%工程质量保证金24000（人民币大写：贰万肆仟元整），缺陷整改期满后，没有质量遗留问题后在15个工作日内无息返还给承包人。工程质保期时间从通过竣工验收合格之日起计算。

- 五、进度款支付

严格按照项目实施进度拨付工程资金，乙方进场正常施工后，划拨工程建设启动资金30%；工程进度过半后可按序时进度划拨资金；通过各级验收合格后，划拨工程建设资金100%。申请工程资金拨付时，乙方应填写报账申请水及相应资料，同时开具有效的国家规定的发票凭证。

六、项目经理

1、承包人项目经理：        ；执业证书号：         ；

2、项目经理每月在施工现场的时间要求：

在本项目上班的主要管理人员到位率要求达到100%（每个月不少于22天），如每月出勤少于22天的，按每人每天2000元罚款，并在进度款或其他款项中扣除；如其中任意一个人一个月内出勤少于10天，除乙方按照前述原则向甲方承担责任外，甲方有权认为项目经理和技术负责人不胜任，可以要求更换。多次督促仍不整改移送相关行业监督部门依法查处，乙方应严格按照要求委派管理人员，若需更换管理人员的必须经过业主单位书面同意后方可更换。

- 七、合同约定其他约定

1、验收合格后，乙方缴纳合同价3%作为工程质保金，工程质保期一年。在质保期内，若出现质量问题，乙方无偿整治达标（质保期在整治达标后重新计算1年）。若质保到期后无质量问题，无息退还。

2、在项目施工过程中，若建设内容确需变更，必须经甲乙双方与设计、监督等相关单位会商确定，乙方不得擅自进行变更。

3、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。若协商达不成一致协议的，可向当地人民法院提起诉讼解决。

八、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：乙方中途退场，未按本合同约定的工期、质量要求完成工作，不按时支付民工工资，未履行合同约定的其他义务违约或给甲方造成损失的，甲方有权直接从乙方应得的任何款项中扣除相应金额作为违约金和赔偿金。

5.隐蔽、签证工程无完整反映工程情况的照片、录像等影像资料的，不计入工程结算价款。

6.乙方在进场后以中标价格过低无法实施等理由故意拖延工期，在施工现场恶意违约，甲方可立即终止合同，没收履约保证金，并报相关行业主管部门依照相关规定对其做出行政处罚。

九、签订时间

本合同于2025 年    月  日签订。

十、签订地点

本合同在重庆市南川区民主镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 争议解决方式

- 双方因本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，双方同意向重庆市南川区人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十四、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

甲方（发包人）：重庆市南川区民主镇人民政府    乙方（承包人）：

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

地址：  重庆市南川区民主镇人民政府         地址：

法定代表人或其委托代理人 ：        法定代表人或其委托代理人：

日期：     年   月    日               日期：    年   月   日

2025年南川区民主镇文福村渔菜共生项目

建设工程廉政责任书

甲方：重庆市南川区民主镇人民政府

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任:

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期:

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数:

本责任书一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。

甲方（发包人）：重庆市南川区民主镇人民政府    乙方（承包人）：

甲方：（公章）                         乙方：（公章）                 日期：     年   月    日            日期：    年   月   日

2025年南川区民主镇文福村渔菜共生项目

安全生产合同

甲方（发包人）：重庆市南川区民主镇人民政府

乙方（承包人）：

为让项目在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

2、组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%（至少一名）配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、安全责任

1、在施工期间，乙方应严格按照相关安全规定组织施工，在施工过程中所发生的一切安全责任事故由乙方全权负责并承担一切经济、法律责任，与甲方无关。

2、除法律另有规定外，甲方已履行监管职责的，不承担责任。

本合同一式肆份，由发包人和承包人双方各执贰份，全部工程竣工验收后失效。

甲方（发包人）：重庆市南川区民主镇人民政府    乙方（承包人）：

甲方：（公章）                乙方：（公章）                      日期：     年   月    日               日期：    年   月   日