项目名称：G353宁福线重庆市南川区福南桥（K2074+001）加固工程

- 公开比价文件

- 招   标  人：重庆市南川区公路事务中心

代 理 机 构：重庆博圆工程咨询有限责任公司

二〇二五年六月

目　录

第一章 公开比价公告	1

第二章 报名人须知	3

第三章 择优评审办法	11

第四章 合同条款	12

第五章 工程量清单	17

第六章 《技术文件》格式	18

# 第一章  公开比价公告

G353宁福线重庆市南川区福南桥（K2074+001）加固工程

公开比价公告

1．比选条件

本公开比价项目G353宁福线重庆市南川区福南桥（K2074+001）加固工程 ，该项目由南川发改委发【2025】6号文批准建设，项目业主为重庆市南川区公路事务中心，建设资金来自 2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）及其他财政性资金 ，出资比例为100%。现对该项目施工采用（择优+比价）方式进行公开比价。

2．项目概况与发包范围

2.1建设地点: 南川区南城街道。

2.2项目概况与建设规模：项目全长56.0m，桥宽13.7m，路基宽13.2m，包括加固主拱圈及拱座、腹拱圈，处置裂缝、钢筋锈胀等病害，巩固桥台基础，更换桥面铺装、桥面排水设施、人行道、人行道护栏，增设行车道防撞护栏、桥面防水层等。

2.3本次公开比价比选项目合同估算金额约：208.5万元；

2.4发包范围：本次招标活动所提供的施工设计图所示范围的全部内容以及招标人提供的工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

2.5工期要求：120日历天；

缺陷责任期要求：12个月。

3．报名人资格要求

3.1本次比选要求报名人须具备以下条件：

3.1.1本次比选要求报名人具备的资质条件：须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质 或 交通行政主管部门颁发的桥梁养护工程类乙级及以上资质。

3.1.2报名人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，中选后承诺提供项目经理、技术负责人、其他管理和技术人员资质及养老保险等证明材料。

3.2 本次比选不接受联合体投标。

4．公开比价文件的获取

4.1本公开比价项目采用全流程电子招投标，报名人在报名前可在南川区限额以下工程建设项目电子交易系统下载公开比价文件、工程量清单等资料。

4.2报名人有疑问的可按本公告所列招标人联系方式向招标人提出。

4.3招标人应于项目比选时间前1个工作日在南川区限额以下工程建设项目电子交易系统发布变更公告（补遗和澄清），发布补遗的应重新计算公示时间。

5.比选时间

自本公开比价比选公告发布之日起5个工作日后截止报名并抽取。

6.联系方式

招标人：重庆市南川区公路事务中心

地  址：重庆市南川区公路事务中心

联系人：苏老师

电  话：18983302806

代理机构：重庆博圆工程咨询有限责任公司

联系人：高老师

电  话：18523657050

地  址：南川区滨湖公馆2栋14-2

2025年 6 月 23 日

- 第二章 报名人须知

报名人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：重庆市南川区公路事务中心 地 址：重庆市南川区公路事务中心 联系人：苏老师 电 话：18983302806 |
|  | 比选代理机构 | 代理机构：重庆博圆工程咨询有限责任公司 联系人：高老师 电 话：18523657050 地 址：南川区滨湖公馆2栋14-2 |
|  | 项目名称 | G353宁福线重庆市南川区福南桥（K2074+001）加固工程 |
|  | 建设地点 | 南川区南城街道 |
|  | 资金来源 | 2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）及其他财政性资金 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 本次比选活动所提供的工程量清单以及答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。 |
|  | 工期 | 计划工期：120日历天 （具体以合同签订为准） |
|  | 质量要求 | 工程交工验收的质量评定：合格 工程竣工验收的质量评定：合格 |
|  | 招标人资质条件 | 本工程比选实行资格后审，报名人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质 或 交通行政主管部门颁发的桥梁养护工程类乙级及以上资质。 （2）具备有效的营业执照。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 备注：合同签订时提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.项目经理：1人 拟派的项目经理必须已在报名人本单位注册，并应具有公路工程 专业贰级及以上注册建造师执业资格； 备注：合同签订时提供拟派项目经理建造师注册证、身份证及养老保险证明材料。 3.项目技术负责人：1 人 拟派的项目技术负责人应具有桥梁专业或道桥专业中级及以上职称。 备注：合同签订时提供有效的拟派项目技术负责人身份证、职称证及养老保险证明材料。 4.其他管理和技术人员要求： 合同签订时向招标人提供参与本项目其他管理和技术人员名单，并附相应人员的身份证、执业资格证、职称证书、社保缴费证明等证明材料作为投标书附件并作为合同文件的组成部分。如果在合同签订时，不能向招标人提供上述材料（除不可抗力因素），视为放弃中选候选人资格。 特别说明： （1）报名人须对上述1～4条提供的相关证明材料真实性负责。本项目实行中选后审查资料，报名人在比价当天无需到达现场提交报名文件，中选人收到中选通知书后3个工作日内，需按照比价文件要求提供上述相关证明材料进行核查。若在合同签订前发现中选人提供了虚假资料，招标人有权取消其中选资格，招标人有权报监督部门按照《重庆市南川区限额以下工程建设项目发包管理实施办法（试行）》规定处理。 （2）本比价文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人的养老保险证明期限为2024年 12 月至 2025 年 5 月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘现场，投标人在踏勘现场过程中，若出现的任何安全问题，由投标人自行负责，与招标人无关。 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 构成 《公开比价文件》的其他材料 | 招标人发出的澄清更正及补遗书 |
|  | 招标人对 《公开比价文件》提出疑问的截止时间 | 报名人在收悉 《比选文件》后，应仔细检查 《比选文件》的所有内容，如有残缺或文字表述不清，标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在公告规定的时间前以书面材料的形式将质疑内容送至招标人。 |
|  | 招标人对 《公开比价文件》澄清的截止时间 | 招标人应在比选公告规定的时间前，在南川区限额以下工程建设项目电子交易系统发布更正公告或澄清文件。 |
|  | 投标（公开比价）截止时间 | 详见比价公告 |
|  | 投标报价 | 1.报名人的投标报价应是本章报名人须知前附表8项中所述的本项目招标范围内的全部工作内容的投标报价。 2.投标人应按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《重庆市公路养护工程预算编制办法》(【2018】渝非内字023号)、《重庆市公路养护工程预算定额》(【2018】渝非内字022号)、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》( JTG/T 3833-2018)及相关配套文件和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表8项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价。 2、招标人将公布投标总报价最高限价及各清单子目单价最高限价。投标人投标报价中的各清单子目单价不应高于各清单子目单价最高限价。 3、中标人在合同签订前提交一份与投标总报价一致的已标价的工程量清单。 4、招标人在合同签订前将对中标人“已标价工程量清单”进行复核，若出现差错则按以下原则进行处理（或结算）： （1）投标报价汇总计算结果与投标函总报价不一致时，按就低不就高原则进行修正，即：汇总计算结果高于投标函总报价则以投标函总报价为准，按汇总计算结果与投标函总报价相比的降低幅度同比例修正分项报价和各清单子目单价；汇总计算结果低于投标函总报价则以投标报价汇总计算结果为准进行签约或结算； （2）依据单价和数量计算结果与其合价不符的，按不利于投标人原则（就低不就高）对其单价和合价进行修正。若招标人提供的工程量清单为固化清单，则按照固化清单设定的公式自动计算合价。 （3）单价报价超过工程量清单单价最高限价的，以工程量清单单价最高限价为基础，按照中标总报价与总价最高限价的下浮比例进行同比例下调修正其单价和合价。 （4）工程量清单漏项的，按该项单价为0进行修正（即视为该项工作内容的报价已包括在其他项目报价内），超出招标人提供的工程量清单范围的清单项目报价不予认可，按该清单项目报价为0对其单价和合价进行修正。 5、本项目不允许提供严重不平衡报价。 投标人的各项报价不得为负数。招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在负数报价的情形，招标人按相关规定取消其中标资格，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 6、本工程招标将设置投标报价最高限价为2085691.00元（大写：贰佰零捌万伍仟陆佰玖拾壹元整），安全生产费：40680.00元（大写：贰佰零捌万伍仟陆佰玖拾壹元整），各报名人的投标报价不得高于招标人公布的最高限价，否则，将被认定为否决投标处理。 注：报名时报名人只需填报投标总报价，中选人在合同签订前提交一份与投标总报价一致的已标价的工程量清单。 |
|  | 《技术文件》 格式要求 | 编制《技术文件》时，不得对第六章“ 《技术文件》格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由择优小组作否决投标处理。 |
|  | 《技术文件》 编制要求 | 电子投标文件技术不设封面；择优比选《技术方案》采用暗标评审，整个《技术方案》均不得出现白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人企业有关的任何信息；《技术方案》文本部分的文字采用四号仿宋字体，文本部分采用A4页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采用A3或A4页面；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其《技术方案》符合性评审不合格，不具备择优资格。技术方案内容原则上不超过100页。 |
|  | 《技术文件》的份数 | PDF版电子文件1份，以附件形式上传。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天（从提交 《技术文件》截止日起计算） |
|  | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足《公开比价文件》约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，中标人应提供该纸质保函在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约担保的金额：中标金额5%，红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%（50%～80%）；中标人是否属于红名单☑方式二：以中标通知书落款时间当日信用状况查询结果为准； （4）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （5）履约担保的期限：见专用合同条款。 （6）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
|  | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。若投标人为联合体，由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交低价风险担保。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中标人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合《公开比价文件》规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×□1□2☑3，且最高不超过最高限价的85%，红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额 50% （50%～80%）。中标人是否属于红名单□方式一：方式二：以低价风险担保书面通知书落款时间当日信用状况查询结果为准； （3）低价风险担保送达招标人的时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起 5 工作日内； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至工程交（竣）工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：见专用合同条款。 4、拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照公开比价文件规定提交低价风险担保或履约担保的，视为中选人放弃中选，招标人有权报监督部门按照《重庆市南川区限额以下工程建设项目发包管理实施办法（试行）》规定处理，对中选人的不良行为记6分。 备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经招标人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 |
|  | 投标资格情况 | 投标单位自行承诺（格式自拟）不存在下列情形之一： （1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （2）被“全国公路建设市场监督管理系统”网站（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）列入不良行为记录的； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分； （4）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单； （5）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （6）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。 注：投标人自行截图加盖单位公章。 |
|  | 工程款支付 | 合同工程完工验收合格且收到承包人提交的发票后28日内,发包人向承包人支付至累计进度审定金额的80%；完成竣(交)工验收并完成决(结)算，且承包人向发包人缴纳结算审定金额的 3%作为质量保证金和收到承包人提交的发票后 28 日内，发包人向承包人支付至竣(交)工结算审定金额的100%；缺陷责任期满(如本工程须进行竣(交)工财务决算或竣(交)工审计未完成的，则承包人应在提交剩余工程款等额的见索即付银行保函，当竣(交)工财务决算或竣(交)工审计金额低于完工结算合同总价时，发包人及承包人均应以竣(交)工财务决算或竣(交)工审计金额为准结清尾款，已支付的，发包人发实际差额从银行保函中扣回超额支付金额，该银行保函在竣(交)工财务决算或竣(交)工审计报告出具之日起28 天后自动失效:如无竣(交)工财务决算或竣(交)工审计的，则不需提供，同规定递交最终结清申请单后28天内，发包人向承包人支付剩余工程款。 |
|  | 招标代理服务费 | 以本项目最高限价为基数，参照国家发改委发改价格[2011]534号、发改办价格[2003]857号及国家计委计价格[2002]1980号计费收取，中选人在领取中标通知书前一次性付清。 |

- 择优评审办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 择优办法及程序 | 一、本次评标采用择优+比价方式评审。 1、如果有效报名单位不足10家，则所有有效报名单位均参与择优+比价； 2、如果有效报名单位不足3家则比选失败； 3、如果有效报名单位大于10家则招标人可以从报名单位择优选择10家参与择优+比价。 二、择优小组按照“本章第3款技术部分择优”要求进行择优选择。 三、择优选取合格的报名人中，最后按报价由低到高排序，未通过择优选取的《技术方案》，不再进行比价排序。 |  |
| 2 | 择优小组的组建 | 由招标人邀请相关技术和经济类专家组成，参与本项目“技术部分”择优评审。 |  |
| 3 | 技术部分 择优 | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 择优评审小组对报名人递交的技术方案进行综合性评审，根据方案内容的完整性、合理性、科学性进行符合性评审，方案内容完整，条理清晰、不存在与项目无关描述，满足本工程需求为择优单位； |
|  |  | 工期保证体系及保证措施 |  |
|  |  | 工程质量管理体系及保证措施 |  |
|  |  | 安全生产管理体系及保证措施 |  |
|  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 |  |
|  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 |  |
| 4 | 推荐中标候选人 | 择优选取合格的报名人中，系统将按照报价由低到高的顺序排序，取比价排序前3名报名人为中标候选人（若实际招标人数量小于勾选数量，则全部纳入），报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |

- 合同附件格式

## （由甲乙双方按相关法律法规自行拟定）

- 附件一 履约保证金格式

履约保函示范文本

（发包人名称）：

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                 （承包人名称，以下简称“承包人”）于   年   月   日参加           （项目名称）       标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

一、担保金额人民币（大写）           元（¥        ）。

二、担保有效期为以下第      种：

（1）本担保自      （生效日期）之日起生效，至      （失效日期）之日失效。

（2）本担保自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

三、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

四、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

## 年     月     日

- 附件二 低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月     日

附件三 质量保证金保函（如有）

工程质量保函示范文本

（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）与                     （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月   日就            （项目名称）        标段（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《              》（合同名称），我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

一、担保金额人民币（大写）         元（¥        ）。

二、担保有效期为以下第              种：

（1）本担保自       （生效日期）之日起生效，至      （失效日期）之日失效。

（2）                                             。

三、在本担保有效期内，因承包人工程质量不符合合同约定时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担 保 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

# 年     月     日

# 第五章  工程量清单

详见挂网附件

# 第六章 《技术文件》格式

电子投标文件技术不设封面；择优比选《技术方案》采用暗标评审，整个《技术方案》均不得出现白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人企业有关的任何信息；《技术方案》文本部分的文字采用四号仿宋字体，文本部分采用A4页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采用A3或A4页面；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其《技术方案》符合性评审不合格，不具备择优资格。技术方案内容原则上不超过100页。

目  录

[提示：目录由招标人自行编制]